# ДУМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА

# РЕШЕНИЕ

| 00.10.2019 | с. Подгорное | № 00 |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе «Благоустройство территорий Чаинского района на 2018-2022 годы»

Заслушав информацию о муниципальной программе «Благоустройство территории Чаинского района на 2018 – 2022 годы», руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

Дума Чаинского района РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о деятельности информацию о муниципальной программе «Благоустройство территории Чаинского района на 2018 – 2022 годы» согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района», разместить на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» по адресу http://chainsk.tom.ru и официальном сайте Думы Чаинского района http://www.chainduma.ru

- Настоящее решение вступает в силу со даты его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно-правовую комиссию Думы Чаинского района.

Председатель Думы Чаинского района	  		                        С.Ю. Гусева

Приложение

к решению Думы Чаинского района

от 00.10.2020 № 00

Реализация программы «Благоустройство территории Чаинского района»

по муниципальному образованию «Чаинский район»

На реализацию программы  «Благоустройство территории Чаинского района»  Администрацией Чаинского района Томской области в период с 2017 по 2020 год включительно  было использовано 4292738,73 рубля, в том числе:

в 2017 году -1339161,5 рублей (986049,0-73,6%ФБ; 346450,0-25,9%ОБ; 6662,5 – 0,5%МБ), из них:

- 444154,07- была установлена уличная сцена на центральной площади по ул.Ленинской в с.Подгорное;

- 895007,43 – были отремонтированы две дворовые территории с. Подгорное ул.Лесная,43 и с.Подгорное ул.Сибирская,15А и приобретены лавочки и урны,

в 2018 году -1339161,5 рублей (1105974,17-82,6%ФБ; 226524,83–16,9%ОБ; 6662,5- 0,5%МБ), из них:

- 713847,90 - была установлена конструкция элеваторной крыши с порталами для звукового оборудования на  сцене по ул. Ленинской в с. Подгорное;

- 625313,6 – были отремонтированы две дворовые территории с. Подгорное ул. Советская,29 и с. Подгорное ул. Советская,33 и приобретены лавочки и урны,

в 2019 году -579386,93 рубля (559195,35-96,5%ФБ; 17294,65 –3,0%ОБ; 2896,93–0,5% МБ), из них:

- 579386,93 – проведено асфальтирование отдельных участков центральной площади по ул. Ленинской в с. Подгорное и приобретены лавочки и урны,

в 2020 году – 1035028,8 рублей(846326,94-81,8%ФБ; 26175,06-2,5%ОБ; 162526,8- 15,7%МБ), из них:

- 1035028,8 – проведено асфальтирование всей центральной площади.

В настоящее время Администрацией Подгорнского сельского поселения разработан и утвержден дизайн-проект «Благоустройство общественной территории (ремонт спортивной площадки в рамках программы комфортная среда в с.Подгорное Томской области) по ул.Соборная, 2 в с.Подгорное Чаинского района Томской области». Данный проект предусматривает 3 очереди.

1 очередь. Проектом предусмотрено демонтаж металлического ограждения и установка нового. Демонтаж старого покрытия, армирование стяжки и устройство усовершенствованного покрытия.

2 очередь. Проектом предусмотрена установка дополнительной площадки с навесом и уличными тренажерами.

3 очередь. Проектом предусмотрено вокруг спортивных площадок устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки. По периметру спортивных площадок устанавливаются скамьи и урны. Так же проектом предусмотрено устройство автомобильной парковки с покрытием из щебня.

Реализация данного дизайн-проекта рассчитана на три года (2021,2022,2023).

Первый заместитель

Главы Чаинского района                                                                                А.А. Семыкин