ДУМА ЧАИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.05.2021			                с. Подгорное 				              № 86

О состоянии дорог и плане работы по ремонту и обустройству дорог в 2021 году

Заслушав информацию начальника Чаинского участка центрального филиала ОГУП «Областное ДРСУ» С.В. Шелепова о  состоянии дорог и плане работы по ремонту и обустройству дорог в 2021 году, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Чаинский район»,

Дума Чаинского района РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о состоянии дорог и плане работы по ремонту и обустройству дорог в 2021 году, согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Официальные ведомости Чаинского района», разместить на официальном сайте Думы Чаинского района по адресу http://www.chainduma.ru.

- Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую социально – экономическую комиссию Думы Чаинского района.

Председатель Думы Чаинского района 			                        С.Ю. Гусева

Приложение

к решению Думы Чаинского района

от 27.05.2021 № 86

Информация о состоянии дорог и плане работы 
по ремонту и обустройству дорог в 2021 году

Выполнение комплекса подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования осуществляется ежегодного в объемах и в сроки в соответствии с Техническим заданием, согласно контракту № 12-21 и 10-21.

В 2020 году на автодороге г. Томск – с. Каргала – г. Колпашево был капитально отремонтирован участок дороги с 223 км по 234 км. В этом году запланировано отремонтировать от 234 км по 249 км. По автодороге с. Бакчар – 
с. Подгорное – с. Коломино было отремонтировано 150 метров,  грунтовых дорог отсыпано ПГС 200 метров. По автодороге с. Подгорное – с. Игнашкино было отремонтировано 3 участка дороги общей протяженностью 850 метров.

Так же в 2020 году было установлено 400 метров барьерного ограждения.
	Подали заявку на установку двух новых автопавильонов в с. Гришкино и 
с. Григорьевка.